**개발일정 및 업무 분장**

**1. 기능별 작업량 추정**

|  |  |
| --- | --- |
| 주요기능 | 추정시간(H) |
| 회원가입/로그인 | 15 |
| 간편로그인 – Mesh UP | 15 |
| 웨딩상품View 리스트업(카테고리별) – 각각 순위별고려 | 60 |
| 추천 알고리즘 | 50~100 |
| 추천 모델링 | 10 |
| 맞춤 드레스 리스트업(카테고리별) | 30 |
| 맞춤드레스 개별 신청(수정사항, 디자인요청) – 에디터+폼 | 30 |
| Custom 디자인 드레스 신청 – 파일 업로드 | 5 |
| 구매 시퀀스 | 20 |
| 3D 컨텐츠 연동 | 20 |
| 마이페이지 – 구매관리, 신청관리etc.. | 50 |
| 관리자 – 업로드(기본, 맞춤), 신청내역(흐름관리, 판매시퀀스),  판매조회 , 판매량 등 통계 | 40 |
| 총합 | 440H |

**2. 개발 일정**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Process | Task | Week | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Requirement | 요구사항 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Document 명세 작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Design | Story Board Flow 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Layout View 설계 (UI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 구조 설계 (프레임웍등) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 구매 시퀀스 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DB 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implement | 계정관련 연동 및 구축(회원/SNS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UI Publishing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 서버 및 SW 연동구축(스프링 등) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 추천 시스템 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DB 구축 및 리소스 등록 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 결제 모듈 연동 및 시퀀스 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 관리자용 Admin 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test | White-Box Test(내부) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Black-Box Test(검수) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beta Test(배포) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 개발 일정 요약

|  |  |
| --- | --- |
| 주차 | 요약 |
| 1-2 | 요구사항 구체화 및 UI 및 Flow설계 |
| 3 | 시스템 설계 |
| 4 | 서버 구축 및 프레임웍 연동 |
| 5-7 | Main 개발 주차  [Front - End View구현 / 추천 시스템 구현 / 결제시스템, DB 및 리소스 구축] |
| 8 | 관리자 Admin 기능 구현 |
| 9 | Testing 및 문서화 작업 |
| 10 | Beta Test 및 배포 |

4. 업무 분담

|  |  |
| --- | --- |
| 이름 | 담당역할 |
| 최환종 | 서버구축, 추천시스템 |
| 이재한 | 퍼블리싱, Front-End, Mesh up 연동 |
| 김동완 | 퍼블리싱, Front-End, 구매관련 |